Projeto: C-Chat
Computação em Nuvem, 2025

Equipe de Desenvolvimento:
- Rafael Renó Corrêa;
- Lucas Ferreira Alves; e
- Gabriel da Silva Henrique.
#### Ementa
O projeto de desenvolvimento C-Chat constitui da elaboração de um sistema de chatting cliente-servidor na linguagem C, com comunicação simultânea de muitos usuários através de multiprocessamento e multithreading em uma máquina servidora principal, que pode ser hospedada em serviços de nuvem. Nesse contexto, essa ferramenta pode ser utilizada de duas formas: através de uma interface robusta pelo terminal do Linux ou por meio de uma interface em C++ para desktop ou mobile.

# Acordo de Nível de Serviço
O processo de implementação do projeto constitui de dois ramos codependentes bem definidos: core (ou núcleo) e interface. Isto é:
- Core: Aplicação em C responsável pela lógica de comunicação, implementação das regras de negócio e interface rudimentar para administração do servidor do sistema de chatting, com suporte a múltiplos clientes simultâneos por meio de multiprocessamento e multithreading na máquina servidora; e
- Interface: Aplicação Thin Client (ou Cliente Leve) em C/C++ responsável pela interface de comunicação do cliente com o servidor. Nesse contexto, serão desenvolvidas duas aplicações:
  - Em terminal do Linux (C): Implementação simples e robusta na máquina cliente para demonstração da comunicação cliente-servidor pelo terminal do Linux; e posteriormente,
  - Em alto nível (C++): Software para a interface de cliente em uma aplicação intuitiva e ergonômica desenvolvida a partir da biblioteca ImGui.
Nesse cenário, estão listadas nas páginas a seguir as expectativas para cada etapa do desenvolvimento do projeto.
#### Considerações Legais
Quaisquer aspectos do planejamento de implementação, atribuição de responsabilidades, prazos estipulados e resultados esperados, disponíveis neste documento, estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

#### Compatibilidade
A aplicação core será implementada em C, utilizando a biblioteca <arpa/inet.h> para a lógica de comunicação em rede, e bibliotecas como <stdlib.h>, <unistd.h>, <sys/wait.h>, <pthread.h>, <omp.h> (OpenMP) e <signal.h> para lidar com muitos clientes simultâneos por meio de multiprocessamento, multithreading e manipulação de sinais. Nesse contexto, como os métodos de paralelismo adotados são específicos do ambiente Linux, a aplicação será nativa deste sistema operacional, com foco na distribuição Ubuntu.

#### Responsabilidades
Cada membro da equipe de desenvolvimento será responsável por partes fundamentais do projeto. Onde, especificamente, Rafael Renó Corrêa irá implementar a aplicação servidora (core) e a interface cliente em C para o ambiente do terminal do Linux, e Lucas Ferreira Alves e Gabriel da Silva Henrique irão implementar a aplicação Thin Client em C++, baseada em ImGui, para desktop (Linux ou Windows) e mobile (Android).
#### Passos de Trabalho
A organização das atividades de implementação e modelagem será definida por dois ramos de desenvolvimento: Core e Interface. Nesse contexto, os passos de trabalho de cada ramo serão tratados separadamente, e posteriormente, as considerações a respeito dos prazos e dependências serão discutidas.
Assim sendo, quanto ao Core, são os passos de desenvolvimento a seguir necessários para a funcionalidade básica da aplicação servidora:
1. Estabelecer conexão persistente (TCP/IPv4) entre dois computadores e verificar a comunicação através do envio de mensagens;
2. Paralelizar a lógica de aceitação de novas conexões – utilizando as bibliotecas <stdlib.h> e <unistd.h>, de forma que a aplicação crie um novo processo filho para cada novo cliente, e exclua o processo criado uma vez que a conexão encerrar;
3. Dividir a lógica de comunicação cliente-servidor em duas threads simultâneas em cada processo – utilizando a biblioteca OpenMP – tanto para a aplicação cliente quanto para a aplicação servidora, ou seja:
  1. Uma thread para o recebimento de mensagens; e
  2. Outra thread para o envio de mensagens.
4. Realizar o tratamento dos sinais de interrupção (SIGINT), término (SIGTERM) e de encerramento de processo filho (SIGCHLD);
5. Implementar uma lista de PIDs dos processos filhos no contexto do processo pai, com a estrutura struct leaf{ int UUID; char username[16]; int PID }; e as seguintes operações automáticas:
  1. CREATE: Quando uma nova conexão com um processo filho for estabelecida, deve ser acrescentado um novo nó na lista com o identificador único (UUID) do cliente, apelido (escolhido pelo cliente) e o PID do processo filho;
  2. READ: O nome do cliente e o PID do processo filho podem ser consultados a partir do UUID do cliente; e
  3. DELETE: O nó do cliente na lista de PIDs pode ser excluído a partir do UUID do cliente.
6. Definir uma rotina de encerramento gracioso, ou seja, um procedimento para terminar todos os processos e threads ativos, além de fechar todos os soquetes de comunicação, uma vez que o sinal de interrupção (CTRL+C) for acionado no servidor (no contexto do processo pai);
7. Implementar uma thread no processo pai para direcionar mensagens entre processos filhos – identificadas pelos UUIDs dos clientes remetente e destinatário). Nesse contexto, devem ser implementados dois protótipos:
  1. Inicialmente, um fórum em que todos falam para todos; e
  2. Posteriormente, comunicação privada entre somente dois clientes.
8. Realizar o tratamento de parâmetros de inicialização (por leitura de arquivo) para identificar o nome de cliente e palavra secreta, de forma que uma conexão possa ser estabelecida se, e somente se, dois clientes compartilharem a mesma chave secreta;
9. Escrever mensagens de feedback e de tratamento de erro para impressão no terminal;
10. Definir a interface de aplicação (API); e
11. Refinar o software em iterações sucessivas de modelagem.
Já quanto à Interface, são os passos de desenvolvimento a seguir necessários para a modelagem e funcionalidade da aplicação Thin Client:
1. Modelar o design básico da janela de interface do cliente com as seguintes funcionalidades:
  1. Na primeira janela, deve ser possível informar o nome de cliente (com no máximo 15 caracteres) e uma chave secreta. Com um botão de confirmação e um botão de cancelamento;
  2. Se confirmado, deve abrir uma segunda janela (de feedback) para demonstrar a tentativa de conexão, que dura exatamente um minuto; e
  3. Se bem-sucedida, deve abrir uma terceira janela (e fechar todas as outras), onde haverá um campo de texto para inserir uma mensagem a ser encaminhada, um botão de confirmação para enviar a mensagem, um segundo campo de texto para imprimir as mensagens recebidas e um botão para encerrar a conexão.
2. Implementar um protótipo básico da aplicação baseada em ImGui com os campos, botões e animações adequadas (porém sem as funcionalidades);
3. Acrescentar as funcionalidades aos botões e campos a partir da comunicação com a API do servidor; e
4. Refinar a aplicação em iterações sucessivas de testagem.
#### Prazos Estabelecidos
Cada item deve ser implementado em um prazo de aproximadamente uma semana. Entretanto, para a aplicação core, o 1º, 2º, 3º e 4º passos devem ser implementados no prazo de duas semanas. Posteriormente, do 5º ao 10º passo, cada item deve ser implementado em somente uma semana.
Assim sendo, para a interface, o 1º e 2º passos podem ser desenvolvidos a partir de 21/04/2025 em duas semanas, e o 3º passo – que depende da conclusão do 10º passo do core – pode ser implementado nas duas semanas seguintes à conclusão deste passo. Por fim, o 11º passo do core e o 4º passo da interface devem ser iterados até o prazo limite mínimo de 27/06/2025, ou até o prazo máximo de 11/07/2025.
Isto é, até o prazo de entrega limite mínimo em 27/06/2025, o projeto deve ser implementado em no máximo oito semanas (ou dois meses) a partir de 21/04/2025. Ou seja, como está descrito na Tabela 1:
Ramo	Passo	Prazo
Core	1º – 10º	21/04/2025 – 16/06/2025
	11º	16/06-2025 – 27/06/2025
Interface	1º – 2º	21/04/2025 – 05/05/2025
	3º	16/06/2025 – 23/06/2025
	4º	23/06/2025 – 27/06/2025

Tabela 1: Prazos para a conclusão do projeto.

#### Resultados Esperados
Uma vez concluída, a aplicação deve fornecer uma solução robusta com uma interface intuitiva para a comunicação segura entre muitos usuários, com baixa latência para o cliente e baixo custo em recursos computacionais na máquina servidora – ou, em termos práticos, uma instância do sistema deve suportar até 128 usuários simultâneos com latência inferior a 100ms (milissegundos) para cada mensagem transferida.